### Zmluva o dielo  č.   /2019

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. -Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo: 			Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka

Zastúpená:		starosta, PhDr. Marián Brnušák

IČO: 			00314480

DIČ:                           	2020571641

Bankové spojenie:		VÚB, a.s., Mlynské Nivy1, 829 90 Bratislava 25

Číslo účtu:		SK4102000000000019521332

Č.tel./fax:		043/5397702, 0905472430

e-mail:			ocuhladovka@orava.sk

Zhotoviteľ:

Sídlo:

V zastúpení:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zástupca vo veciach technických:

Č.tel./fax:

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

II.
Predmet  zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: „Výmena strešnej krytiny na obecnom úrade v Hladovke“.

a) podľa oceneného súpisu prác a dodávok  (rozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Súčasťou zmluvy je projekt diela na základe, ktorého zhotoviteľ bude postupovať.

b) podmienok vo výzve na predkladanie ponúk  z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia diela.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

3. Cena za zhotovenie diela podľa  cenovej ponuky:

Cena  Diela  celkom :

Slovom:

Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH/platcom DPH

4. Zhotoviteľ vystavy faktúru spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok po ukončení a odovzdaní celého diela, ktoré musia byť odsuhlasené objednávateľom. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi a po odsúhlasení vykonaných prác a dodávok objednávateľomávateľamierateľomace222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222.

III.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II  tejto zmluvy.

2. Termín začatia realizácie diela : ihneď po prevzatia staveniska zhotoviteľom

3. Termín ukončenia diela:  najneskôr do 30.06.2020.

4. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a spolupracuje s objednávateľom.

5. Zhotoviteľ  sa zaväzuje, že Dielo ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe. V prípade, ak je na realizáciu Diela potrebné vykonať subdodávku od tretej osoby, je zhotoviteľ povinný získať predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa s udelením subdodávky.

IV.
Povinnosti  objednávateľa

1.Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.

2.Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko a odovzdaní  bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí  diela.

3. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

V.
Povinnosti  zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy v súlade s čl.II tejto zmluvy.

2.Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými  postupmi a na základe projektu pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

3. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu rekonštrukcie stavby a to odo dňa prevzatia staveniska počas celej výstavby až do ukončenia diela. CD nosič s fotodokumentáciou  odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela.

VI.
Záručná doba

1. Zhotoviteľ  preberá  záruku  za  akosť  diela  po  dobu  24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom  odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol  užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

2. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.

3. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 20 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

VII.
Sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia diela ,uhradí  objednávateľovi  zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,02 % z ceny Diela za každý  deň omeškania až do jeho prevzatia.

2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne , zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania.

3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok  z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VIII.
Záverečné   ustanovenia

1.Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré  budú platné,

ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných  strán.

2.Táto  zmluva  je  vyhotovená  v  3  exemplároch,  objednávateľ obdrží 2 exempláre a zhotoviteľ 1 exemplár.

3.Pokiaľ  nebolo  v tejto  zmluve  dohodnuté  inak,  platia  právne  pomery  vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne  Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

4.Neoddeliteľnou prílohou č.2 zmluvy je podrobný položkový rozpočet odsúhlasený objednávateľom.

5.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom  nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Hladovke, dňa					V Hladovke, dňa

…...............................                                                                                   …..........................

objednávateľ                                                                                                  zhotoviteľ